## Slide 1: Abschlussprüfung 2008
Aufbau einer Vertriebsdatenbank
von Andreas Zahnleiter

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung des Unternehmens
Planung
  Ausgangslage
  Soll-Konzept
  Zeitplanung
  Kosten-/Nutzenanalyse
Durchführung
  Modellierung des ER-Diagramms
  Programmierung
  Entwicklung der Berichte
Projektabschluss
  Qualitätskontrolle
  Übergabe der Vertriebsdatenbank

## Slide 3: Vorstellung des Unternehmens
Ein Verlag mit den Kompetenzen Steuern, Recht und Geld
Seit 1997 Tochter der internationalen Fachverlagsgruppe Wolters Kluwer
Unsere Philosophie: Wissen, was zu tun ist
Unsere Kunden sind Privatpersonen, die Angelegenheiten rund um »Steuern, Recht und Geld« gerne selbst in die Hand nehmen

## Slide 4: Ausgangslage
Auswertung der Vertriebszahlen von Koch Media bisher sehr umständlich
Daten liegen in einzelnen Excel-Dateien vor
 keine zentrale Speicherung
Keine periodenübergreifenden Auswertungen möglich
Neue Lösung muss gefunden werden!
Quelle: www.tradelogic.org

## Slide 5: Soll-Konzept
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
5
Aufbau einer Vertriebsdatenbank
Import der Vertriebszahlen in die Datenbank
Zentrale Speicherung der Daten
Datenbank soll mehrbenutzerfähig sein
Periodenübergreifende Auswertungen sollen möglich sein
Dynamische Auswertungen mit Pivot-Tabellen und -Charts
Lösung gefunden!
Notes: 5

## Slide 6: Zeitplanung
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
6
Projektphase | Dauer
Vorbereitung | 1,5 Std.
Planung | 2,0 Std.
Durchführung | 16,5 Std.
Qualitätskontrolle | 2,0 Std.
Dokumentation | 12,5 Std.
Projektabschluss und Übergabe | 0,5 Std.
Projektdauer: 35 Stunden
Notes: 6

## Slide 7: Kosten-/Nutzenanalyse
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
7
Notes: 7

## Slide 8: Modellierung des ER-Diagramms
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
8
Analyse der Daten von Koch Media
Produkte
hat
Stock&Sales Reports
Channel Reports
Stock&Sales Zahlen
hat
Channel Zahlen
hat
1
m
n
1
hat
1
1
m
n
Notes: 8

## Slide 9: Programmierung
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
9
Quelle: www.net4all.at
Rohdaten in Excel
Importierung
Normalisierung
Verbindung zur Excel-Tabelle herstellen
Überprüfen, ob Daten schon importiert wurden
Daten wie Artikelinformationen und Vertriebs- zahlen auslesen
Importierte Daten den richtigen Tabellen zu- ordnen und speichern
Notes: 9

## Slide 10: Entwicklung der Berichte
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
10
Alle Berichte basieren auf SQL-Abfragen
Die Abfragen liefern die Daten für die einzelnen Berichte
Die Ergebnisse der Abfragen werden in Tabellen oder in Diagrammen dargestellt
Quelle: www.heiligenhaus.de
Ergebnis
Alle Berichte liefern aussagekräftige Auswertungen
Die Berichte lassen sich dynamisch anpassen (Pivot)
Quelle: www.e-mana.de
Notes: 10

## Slide 11: Qualitätskontrolle
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
11
Notes: 11

## Slide 12: Übergabe der Vertriebsdatenbank
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
12
Einweisung in die Bedienung der Datenbank
Fazit:
Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Was kann noch verbessert werden?
Quelle: www.ried.gv.at
Notes: 12

## Slide 13
Dienstag, 1. Juli 2008
Abschlussprüfung Sommer 20008, Andreas Zahnleiter
13
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
Notes: 13